| 00 | CONTROL Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Marco de uso, alcance y tratamiento de la información. |
| --- | --- |

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Documento | Minutas, decisiones y plan de acción |
| Código | ECAR-MIN-PLAN-001 |
| Versión | 3.0 - Consolidación posterior a reuniones |
| Fecha | 27 de julio de 2026 |
| Elaboración | Grow Labs |
| Uso | Interno, funcional y de gestión del proyecto |
| Carácter | Documento de trabajo sujeto a validación de responsables |

CRITERIO DE CONSOLIDACIÓN El contenido se ordenó por módulos y circuitos. Se eliminaron repeticiones, muletillas y desvíos propios de la conversación, conservando la intención funcional, las decisiones y los puntos pendientes. No se presentan frases como citas literales salvo que hayan quedado formalmente definidas.

| 01 | RESUMEN EJECUTIVO Estado del proyecto y criterio de priorización. |
| --- | --- |

El proyecto cuenta con una cobertura funcional amplia, pero necesita concentrar el desarrollo en circuitos completos y verificables. La prioridad recomendada es cerrar primero los procesos que conectan obra, logística, compras e inventario; luego integrar flota y combustible; y finalmente consolidar costos, certificaciones y tableros gerenciales.

| P0 circuitos críticos | 90 días hoja de ruta base | 3 niveles de prioridad | 1 base de datos integrada |
| --- | --- | --- | --- |

RESULTADO ESPERADO Al finalizar el primer ciclo, una necesidad cargada desde obra debe poder aprobarse, abastecerse, entregarse, recibirse, impactar stock y costos, y quedar visible en un tablero sin duplicar carga manual.

| 02 | MINUTA CONSOLIDADA DE TEMAS TRATADOS Registro temático de las reuniones. |
| --- | --- |

| Tema | Síntesis tratada |
| --- | --- |
| Modelo de negocio operativo | Diferencia entre proyecto y obra; relación entre presupuesto, planificación, programación, ejecución y certificación. |
| Logística y entregas | Solicitud, preparación, remito interno, vehículo, receptor, checklist, firma, fotos y diferencias. |
| Inventario y pañol | QR, ubicaciones, movimientos, transferencias, asignaciones de herramientas y stock mínimo. |
| Flota y taller | Check-in diario, kilometraje, novedades, mantenimiento preventivo/correctivo, OT y neumáticos. |
| Combustible | Autorización, cargas, operador, obra, consumo, stock de batán y reconciliación. |
| Compras | Pedidos, aprobación, consolidación, cotización, orden, recepción y vínculo con inventario. |
| Parte diario | Avance, recursos, clima, incidentes, restricciones y solicitudes automáticas. |
| Costos y certificaciones | Presupuesto base, costo previsto/comprometido/real, adicionales y avance valorizado. |
| Comunicaciones | Notificaciones vinculadas a tareas y documentos, vencimientos, estados y confirmación. |
| Seguridad y permisos | Roles granulares, acceso por obra/módulo, auditoría y trazabilidad. |
| UX/UI | Pantallas móviles, menos escritura, acciones directas, estados consistentes y operación offline. |
| Arquitectura | React/Vite/TypeScript, Supabase/PostgreSQL, Edge Functions, IA y WhatsApp con control. |

| 03 | DECISIONES FUNCIONALES CONSOLIDADAS Criterios que pueden pasar a diseño o desarrollo. |
| --- | --- |

| ID | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Separar Proyecto y Obra como entidades relacionadas, no equivalentes. | Aprobado para diseño |
| D-02 | Usar estados comunes y auditables en pedidos, compras, entregas y recepciones. | Aprobado para diseño |
| D-03 | Incorporar recepción con checklist, firma, fotos y registro de diferencias. | Prioridad alta |
| D-04 | Hacer que los movimientos de inventario sean consecuencia de documentos operativos. | Prioridad alta |
| D-05 | Vincular Parte Diario con avance, recursos, incidentes y solicitudes. | Prioridad alta |
| D-06 | Implementar check-in móvil para flota y generación de OT. | Prioridad media-alta |
| D-07 | Controlar combustible por vehículo/equipo, operador y obra. | Prioridad media-alta |
| D-08 | Ampliar RBAC a permisos por módulo, acción, obra y centro de costo. | Transversal |
| D-09 | Diseñar tableros por decisión y rol, no por acumulación de indicadores. | Posterior al dato confiable |
| D-10 | Usar IA para asistencia y extracción, manteniendo validación humana en acciones críticas. | Criterio técnico |

| 04 | PENDIENTES DE DEFINICIÓN Preguntas que bloquean especificaciones finales. |
| --- | --- |

| ID | Tema | Pregunta | Responsable funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Matriz de aprobaciones | ¿Quién aprueba según tipo, monto, urgencia y obra? | Dirección / Administración |
| P-02 | Firma y validez | ¿Qué documentos requieren firma simple, electrónica o digital? | Dirección / Legal |
| P-03 | Operación offline | ¿Qué módulos deben funcionar sin conexión y cómo se resuelven conflictos? | Producto / Desarrollo |
| P-04 | Órdenes de trabajo | ¿Habrá una OT común o tipos separados para obra, taller y tareas internas? | Operaciones / Logística |
| P-05 | Autorización de combustible | ¿Se controla por carga, cupo, obra o responsable? | Logística / Administración |
| P-06 | Catálogos maestros | Unidades, ítems, depósitos, estados, motivos y centros de costo definitivos. | Administración / Operaciones |
| P-07 | Indicadores | KPIs mínimos por rol y fuente oficial de cada dato. | Gerencias |
| P-08 | Notificaciones | Canal, criticidad, frecuencia, escalamiento y confirmación de lectura. | Producto / Usuarios clave |

| 05 | BACKLOG PRIORIZADO Historias de usuario ordenadas por valor y dependencia. |
| --- | --- |

| Prioridad | ID | Historia | Criterio mínimo de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | US-01 | Como jefe de obra, quiero crear una solicitud de materiales vinculada a una obra para iniciar el abastecimiento. | Pedido con ítems, cantidades, urgencia, fecha requerida y estado Pendiente. |
| P0 | US-02 | Como aprobador, quiero aprobar o rechazar solicitudes con motivo para mantener trazabilidad. | Registro de usuario, fecha, decisión y comentario; notificación al solicitante. |
| P0 | US-03 | Como compras, quiero consolidar pedidos aprobados en una orden de compra. | No duplicar ítems; conservar vínculo con solicitudes y obra. |
| P0 | US-04 | Como receptor, quiero validar una entrega con checklist, firma y fotos. | Permite recepción parcial, diferencias e incidencia. |
| P0 | US-05 | Como pañolero, quiero que una recepción validada genere entradas de inventario. | Movimiento auditable, costo, lote/serie y depósito. |
| P0 | US-06 | Como operario, quiero retirar/devolver herramientas con QR. | Asignación a persona/obra y estado del elemento. |
| P0 | US-07 | Como jefe de obra, quiero cargar un parte diario móvil. | Avance, personal, equipos, materiales, clima, incidentes y solicitudes. |
| P1 | US-08 | Como chofer, quiero realizar check-in diario del vehículo desde el celular. | Km, novedades, fotos, estado y alerta crítica. |
| P1 | US-09 | Como taller, quiero generar una OT desde una novedad. | Prioridad, tareas, repuestos, tiempos, costo y cierre. |
| P1 | US-10 | Como logística, quiero registrar cargas de combustible y calcular consumo. | Litros, km/horas, operador, origen, obra y L/100 km. |
| P1 | US-11 | Como usuario, quiero recibir notificaciones accionables. | Abre el registro exacto, evita duplicados y permite marcar resuelto. |
| P1 | US-12 | Como administrador, quiero configurar permisos por módulo y obra. | Matriz granular y auditoría de cambios. |
| P2 | US-13 | Como gerencia, quiero visualizar desvíos de avance, costo y abastecimiento. | Datos consolidados y filtros por obra/período. |
| P2 | US-14 | Como administración, quiero vincular costos reales con presupuesto y certificaciones. | Comparación base, comprometido, real y certificado. |
| P2 | US-15 | Como usuario, quiero operar acciones simples por WhatsApp. | Confirmación explícita, permisos y log de auditoría. |

| 06 | ROADMAP DE 90 DÍAS Secuencia propuesta para reducir riesgo y entregar valor temprano. |
| --- | --- |

Figura 1. Hoja de ruta sugerida en tres ciclos de implementación.

| Período | Objetivo | Alcance | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 días | Base operativa | Modelo Proyecto/Obra; catálogos; permisos; UX móvil; solicitudes; compras; recepción; inventario. | Circuito de abastecimiento completo en ambiente de prueba. |
| 31-60 días | Integración de campo | Parte Diario; entregas; check-in de flota; taller; combustible; notificaciones. | Operación diaria conectada y trazable. |
| 61-90 días | Control económico | Costos reales; adicionales; certificaciones; reportes y tableros por rol. | Primer cierre gerencial por obra con desvíos y pendientes. |

| 07 | PLAN DE TRABAJO POR FRENTE Responsabilidades funcionales sin asignar nombres individuales. |
| --- | --- |

| Frente | Responsabilidad | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| Producto / PM | Definir alcance, priorizar backlog, resolver dependencias y validar criterios de aceptación. | Backlog vigente, decisiones registradas y demos aprobadas. |
| Operaciones / Obras | Validar Proyecto/Obra, parte diario, planificación, avance, RFI y entregas. | Flujos realistas y datos mínimos confirmados. |
| Logística / Pañol | Validar inventario, acopios, despachos, recepción, flota, taller y combustible. | Estados, checklists y excepciones definidos. |
| Compras / Administración | Validar aprobaciones, cotizaciones, órdenes, costos y documentos. | Matriz de autorización y vínculo documental. |
| Dirección / Gerencias | Definir políticas, prioridades, excepciones y KPIs. | Decisiones institucionales y tableros esperados. |
| Desarrollo | Diseñar modelo de datos, APIs, componentes, seguridad, automatizaciones y pruebas. | Incrementos funcionales desplegados y auditables. |
| Usuarios clave / QA | Probar casos reales, errores, operación móvil y escenarios de excepción. | Actas de prueba, incidencias y conformidad por módulo. |

| 08 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TRANSVERSALES Condiciones mínimas para considerar un flujo terminado. |
| --- | --- |

| Dimensión | Criterio |
| --- | --- |
| Trazabilidad | Todo registro conserva creador, fecha, cambios, aprobaciones, anulaciones y relación con documentos origen/destino. |
| Consistencia | Los estados y nombres de acciones son iguales en todos los módulos conectados. |
| Stock y costos | Ninguna acción duplica movimientos; los impactos son transaccionales y reversibles mediante ajuste auditado. |
| Permisos | El usuario sólo ve y ejecuta acciones habilitadas por rol, módulo, obra y centro de costo. |
| Móvil | Las tareas de campo se completan con pocos pasos, botones claros y carga de fotos/QR/firma. |
| Excepciones | Recepciones parciales, diferencias, rechazos, falta de conexión y anulaciones tienen tratamiento explícito. |
| Notificaciones | Cada aviso tiene criticidad, responsable, acción, vínculo directo y condición de cierre. |
| Reportes | El dato del tablero puede rastrearse hasta los registros operativos que lo originaron. |
| Seguridad | RLS, JWT, aislamiento por tenant y archivos privados deben probarse antes de producción. |
| Validación | Cada módulo se prueba con casos reales y acta de conformidad del usuario clave. |

| 09 | RIESGOS Y MITIGACIONES Factores que pueden demorar o degradar el resultado. |
| --- | --- |

| Riesgo | Manifestación | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Alcance excesivo | Intentar finalizar muchos módulos a la vez. | Trabajar por circuito completo y limitar WIP. |
| Reglas no definidas | Construir sin matriz de aprobaciones o catálogos cerrados. | Sesiones breves de decisión y registro formal. |
| Datos duplicados | Crear proveedores, obras, ítems o vehículos en múltiples módulos. | Entidades maestras únicas y validaciones. |
| UX compleja | Replicar formularios administrativos en móviles. | Pruebas con usuarios de campo y reducción de campos. |
| Automatización prematura | Enviar notificaciones o movimientos sin condiciones confiables. | Primero trazabilidad manual correcta; luego automatizar. |
| Permisos débiles | Acceso excesivo o bloqueos operativos. | Matriz granular, pruebas por rol y auditoría. |
| Tableros sin fuente | KPIs no reconciliables con la operación. | Definir fórmula, fuente y responsable de cada indicador. |
| Conectividad | Pérdida de datos en obra. | Borrador local, cola de sincronización y resolución de conflictos. |
| Adopción | Usuarios continúan usando WhatsApp o papel fuera del sistema. | Flujos más rápidos que el método anterior, capacitación y seguimiento. |

| 10 | MATRIZ DE TAREAS INMEDIATAS Próximas acciones para convertir definiciones en ejecución. |
| --- | --- |

| # | Tarea | Responsable funcional | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar separación Proyecto/Obra y ciclo de estados. | Producto + Operaciones | Alta | Pendiente |
| 2 | Cerrar catálogos de unidades, urgencias, depósitos, motivos y tipos de movimiento. | Administración + Logística | Alta | Pendiente |
| 3 | Definir matriz de aprobación para pedidos, compras, combustible y ajustes. | Dirección + Administración | Alta | Pendiente |
| 4 | Prototipar flujo móvil de solicitud, recepción y parte diario. | Producto + Desarrollo | Alta | Pendiente |
| 5 | Diseñar modelo único de inventario, herramientas y transferencias. | Desarrollo + Pañol | Alta | Pendiente |
| 6 | Definir tipos de OT y relación con flota/obra. | Operaciones + Logística | Media | Pendiente |
| 7 | Definir política de autorización de combustible. | Logística + Administración | Media | Pendiente |
| 8 | Construir matriz inicial de roles y permisos. | Producto + Administración IT | Alta | Pendiente |
| 9 | Definir eventos y criticidad de notificaciones. | Producto + usuarios clave | Media | Pendiente |
| 10 | Seleccionar KPIs de la primera versión gerencial. | Dirección + Gerencias | Media | Pendiente |
| 11 | Preparar casos de prueba reales para el circuito P0. | QA + usuarios clave | Alta | Pendiente |
| 12 | Programar demo de circuito completo y acta de validación. | PM / Product Manager | Alta | Pendiente |

| 11 | AGENDA PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN Decisiones que conviene cerrar en una sesión ejecutiva. |
| --- | --- |

Aprobar el modelo Proyecto → Obra → Planificación → Ejecución → Certificación.

Confirmar el flujo y los estados de pedidos, compras, entregas y recepción.

Definir la matriz de aprobaciones y excepciones.

Validar los datos mínimos del Parte Diario y su relación con solicitudes.

Definir la política de autorización y control de combustible.

Confirmar el alcance del primer sprint y los usuarios que validarán la demo.

Acordar criterios de cierre y fecha de revisión del circuito P0.

CIERRE RECOMENDADO No sumar nuevos módulos hasta que el circuito P0 pueda ejecutarse de punta a punta con usuarios, permisos, evidencias, excepciones y auditoría.